УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты Республики Алтай

______________Э.Н. Малчинов

30 декабря 2020 года

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,

Постановление от 30.12.2020№ 26 (178)

г. Горно-Алтайск                                                                                           30.12.2020

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.7. плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2020 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов исполнительной власти Республики Алтай по реализации дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) при обеспечении жилыми помещениями; законодательное и нормативно-правовое регулирование в сфере предоставления жилья детям-сиротам.

Цели контрольного мероприятия:

1. Провести анализ организации деятельности органов исполнительной власти Республики Алтайпо выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями, предусмотренных документами стратегического планирования.

2. Провести анализ объемов финансового обеспечения и эффективности использования бюджетных средств, направленных на осуществление мер по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

3. Оценить эффективность государственного управления и выполнения органами исполнительной власти Республики Алтайобязательств по предоставлению жилья детям-сиротам.

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство экономического развития Республики Алтай.

Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь 2020 года - декабрь 2020 года.

Проверяемый период: 2019 – текущий период 2020 гг.

Общий объем проверенных средств: 482 784,7 тыс. рублей.

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на объектах контрольного мероприятия проведена впервые.

На результаты контрольного мероприятия представлены возражения министра экономического развития Республики Алтай В.В. Тупикина 28.12.2020 № 9722, по итогам рассмотрения которых возражения по отдельным пунктам Контрольно-счетной палатой Республики Алтай частично приняты.

Краткая характеристика проверяемой сферы

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. Такое право у детей-сирот возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения невозможно (ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ); п. 8 ч. 1 ст. 92, ст. 98.1, ч. 1, 2 ст. 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации).

По состоянию на 01.01.2019 в Республике Алтай 1736 человек из числа детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше состояли на учете как нуждающиеся в обеспечении специализированными жилыми помещениями, в том числе 1272 человека достигли 18-летнего возраста и имеют право на его получение, на 01.01.2020 – 1797 человек, в том числе 1331 человек достигли 18-летнего возраста и имеют право на его получение, на 01.12.2020 – 1792 человека, в том числе 1380 человек достигли 18-летнего возраста и имеют право на его получение.

Динамика численности детей-сирот, состоящих на учете на получение жилья в разрезе возрастных категорий по состоянию на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.12.2020 представлена на Рис. 1.

Информация о численности детей-сирот, состоящих на учете на получение жилья в разрезе муниципальных образований Республики Алтай по возрастным категориям по состоянию на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.12.2020 представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1

человек

| МО | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 14 до 18 лет | с 18 до 23 лет | старше 23 лет | с 14 до 18 лет | с 18 до 23 лет | старше 23 лет | с 14 до 18 лет | с 18 до 23 лет | старше 23 лет |
| г. Горно-Алтайск | 85 | 135 | 80 | 92 | 112 | 123 | 96 | 126 | 147 |
| с. Майма | 66 | 95 | 29 | 58 | 85 | 50 | 49 | 91 | 54 |
| с. Шебалино | 30 | 72 | 17 | 25 | 65 | 23 | 22 | 62 | 23 |
| с. Чемал | 16 | 58 | 17 | 26 | 40 | 29 | 21 | 43 | 28 |
| с. Чоя | 17 | 49 | 9 | 26 | 43 | 19 | 22 | 37 | 19 |
| с. Турочак | 41 | 52 | 29 | 34 | 53 | 33 | 35 | 47 | 36 |
| с. Онгудай | 44 | 81 | 26 | 47 | 70 | 47 | 40 | 76 | 45 |
| с. Усть-Кан | 48 | 99 | 41 | 47 | 82 | 56 | 32 | 86 | 53 |
| с. Усть-Кокса | 39 | 64 | 15 | 41 | 55 | 30 | 38 | 62 | 29 |
| с. Улаган | 35 | 95 | 63 | 33 | 76 | 85 | 27 | 77 | 82 |
| с. Кош-Агач | 43 | 82 | 64 | 37 | 72 | 83 | 30 | 69 | 88 |
| Итого | 464 | 882 | 390 | 466 | 753 | 578 | 412 | 776 | 604 |
| Всего | 1736 | 1797 | 1792 |

1. Анализ организации деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями, предусмотренных документами стратегического планирования

Мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями предусмотрены в документах стратегического планирования, к которым в соответствии Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» относятся государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (далее - госпрограмма РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», региональная программа).

Администратором госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» является Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Министерство труда). Соисполнителями данной государственной программы в части предоставления жилых помещений для детей-сирот являются Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство регионального развития) и Министерство экономического развития Республики Алтай (далее - Министерство экономического развития).

Одной из задач подпрограммы «Охрана семьи и детей» госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», а также основным мероприятием (п. 2.4) является формирование специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

На 2019 и 2020 годы установлены целевые показатели подпрограммы «Охрана семьи и детей» и основного мероприятия (Таблица № 2).

# Таблица № 2

| № показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Охрана семьи и детей» |
| 2.4 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 122 | 125 |
| 2.5 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) Справочно:на 2018 год показатель составляет 328 в редакциях 2019 года государственной программы, в редакции постановления Правительства РА от 23.12.2020 № 424 показатель уменьшен до 272 |  |  |  |
|  | в редакциях 2019 года государственной программы | Чел. | 380 | 431 |
|  | в редакции постановления Правительства РА от 23.12.2020 № 424 | % | 272 | 505 |
| Основное мероприятие 2.4 «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 2.4.1 | Доля детей-сирот и лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения | % | 10,1 | 11,1 |

Постановлением Правительства Республики Алтай от 23.12.2020 № 424 в госпрограмму РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» изменены значения на 2018, 2019 и 2020 годы и единица изменения показателя 2.5 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)» соответственно на 272 %, 272 % и 505 %.

В нарушение п. 12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, целевой показатель 2.5 на 2020 год госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» не установлен на основе показателя результативности использования субсидии по соглашению, заключенному с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на предоставление жилых помещений детям-сиротам от 19.12.2019 № 073-09-2020-465.

Так, по соглашению от 19.12.2019 № 073-09-2020-465 показатель результативности использования субсидии «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» установлен в количестве 181 человек. Учитывая определенный госпрограммой РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (в редакции постановления Правительства РА от 23.12.2020 № 424) на 2019 год показатель 2.5 в количестве 272 человека, на 2020 год данный показатель составляет 233 (505-272).

# Сравнительный анализ региональной программы, содержащей мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем, показал, что показатели не взаимоувязаны с задачей по сокращению сроков ожидания детьми-сиротами получения жилья, так доля предоставления жилья от находящихся в списке определена на уровне 10,1 % в 2019 году, 11,1 % в 2020 году.

Анализ исполнения в 2019-2020 годах государственных полномочий по обеспечению жильем детей сирот органами государственной власти Республики Алтай показал низкий уровень их реализации.

В 2019 году по договорам найма специализированных жилых помещений предоставленодетям-сиротам 46 жилых помещений (Министерством труда), что составляет 3,5 % от числа имеющих право на его получение, в 2020 году – 118 (63 – Министерством труда по заключенным контрактам в 2019 году, 55 – Министерством экономического развития), что составляет 8,6 % от числа имеющих право на его получение.

# Особенностью реализации жилищных прав детей-сирот в 2019-2020 годах являлось предоставление жилых помещений преимущественно на основании судебных решений. В 2019 году из 46 жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, 38 (82,6 %) предоставлено на основании судебных решений, за январь-апрель 2020 года из 63 жилых помещений, приобретенных для сирот, 43 (69,0 %) выдано по решениям судов.

2. Анализ объемов финансового обеспечения и эффективности использования бюджетных средств, направленных на осуществление мер по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями

Решение вопросов по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

На формирование специализированного жилищного фонда Республики Алтай в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 170 903,3 тыс. рублей, из них 57 532,8 тыс. рублей предусмотрены на реализацию соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации от 10.02.2019 № 073-08-2019-281 (54 656,2 тыс. рублей - субсидии из федерального бюджета, 2 876,6 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Алтай), в рамках которого Республика Алтай обязуется в отчетном 2019 году приобрести 52 жилых помещения для детей-сирот.

В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 335 180,3 тыс. рублей, из них 250 146,9 тыс. рублей предусмотрены на реализацию соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации от 19.12.2019 № 073-09-2020-465 (247 645,4 тыс. рублей - субсидии из федерального бюджета, 2 501,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Алтай), в рамках которого Республика Алтай обязуется в отчетном 2020 году приобрести 181 жилое помещение для детей-сирот.

На создание условий для функционирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот в части оплаты налога на имущество, оплаты коммунальных услуг, проведения текущего ремонта жилых помещений предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в объеме 3 897,6 тыс. рублей, в 2020 году - 3 777,1 тыс. рублей.

Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях на осуществление мер по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, представлена в Таблице № 3.

Таблица № 3

тыс. рублей

| Наименование статьи расходов | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета |
| Министерство регионального развития |
| предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай | 0,0 | 116 247,1 | 0,0 | 37 354,2 |
| предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (капитальные вложения в объекты государственной собственности) | 54 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по министерству: | 54 656,2 | 116 247,1 | 0,0 | 37 354,2 |
| Министерство экономического развития |
| предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 286,1 |
| предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (капитальные вложения в объекты государственной собственности) | 0,0 | 0,0 | 247 645,4 | 2 501,5 |
| Итого по министерству: | 0,0 | 0,0 | 247 645,4 | 45 787,6 |
| Министерство труда |
| на создание условий для функционирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот в части оплаты налога на имущество | 0,0 | 1 878,9 | 0,0 | 1 866,0 |
| на создание условий для функционирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот в части оплаты коммунальных услуг | 0,0 | 489,2 | 0,0 | 300,0 |
| на создание условий для функционирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот в части проведения текущего ремонта жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 227,1 |
| Итого по министерству: | 0,0 | 2 368,1 | 0,0 | 4 393,1 |
| Итого по источникам финансирования | 54 656,2 | 118 615,2 | 247 645,4 | 87 534,9 |
| Всего за год | 173 271,4 | 335 180,3 |

В республиканском бюджете Республики Алтайв 2019 - 2020 годах на исполнение обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот предусмотрено бюджетных средств в общей сумме 508 451,7 тыс. рублей.

Учитывая объемы финансового обеспечения мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в 2019 - 2020 годах в сумме 508 451,7 тыс. рублей и численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, старше 18 лет, состоящих на учете на получение жилого помещения (на начало 2019 года) - 1272 человека данных средств недостаточно для обеспечения всех детей-сирот, у которых такое право возникло и не реализовано.

По оценке Контрольно-счетной палаты Республики Алтай, для того чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот, у которых такое право возникло и не реализовано (по состоянию на 01.01.2019 численность детей старше 18 лет составляет - 1272 человека), требуется единовременно около 1 800 000,0 тыс. рублей (из расчета стоимости жилых помещений на первичном рынке за второе полугодие 2020 года). Если же объем финансирования сохранится на уровне 2020 года, то для полного погашения задолженности перед детьми-сиротами потребуется не менее 7-8 лет (с учетом новых очередников).

3. Эффективность государственного управления и выполнения органами исполнительной власти Республики Алтай обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам

3.1. Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений детям-сиротам утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 17.04.2020 № 144.

Жилое помещение предоставляется гражданину уполномоченным органом (до 16.05.2020 казенными учреждениями Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения», с 16.05.2020 Министерством экономического развития) по его месту жительства в соответствующем населенном пункте муниципального образования в Республике Алтай по его заявлению о предоставлении жилого помещения в письменной форме, утвержденной уполномоченным органом.

В случае отсутствия жилого помещения по месту жительства гражданина в соответствующем населенном пункте муниципального образования в Республике Алтай гражданину с его письменного согласия предоставляется жилое помещение уполномоченным органом в другом населенном пункте муниципального образования в Республике Алтай, а в случае отсутствия жилого помещения на территории другого населенного пункта муниципального образования в Республике Алтай - в другом муниципальном образовании в Республике Алтай, указанном гражданином в заявлении.

Жилые помещения предоставляются из специализированного жилищного фонда для детей-сирот по договорам найма. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет.

Список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, формируется Министерством труда. Полномочиями по организации и осуществлению учета детей-сирот Министерством труда наделены бюджетные учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения».

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам представлен на Рис. 2.

В целях предоставления детям-сиротам жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений формируется специализированный жилищный фонд для детей-сирот (далее – спецжилфонд). Формирование спецжилфонда для детей-сирот осуществляется Министерством экономического развития.

Порядок формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 19.11.2019 № 321(далее – Порядок формирования спецжилфонда от 19.11.2019 № 321).

В спецжилфонд включаются жилые помещения в виде квартиры либо жилого дома, благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта муниципального образования в Республике Алтай, которые отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации к жилым помещениям, предоставляемым по договорам социального найма.

Формирование спецжилфонда производится не позднее достижения детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 18 лет.

Техническое задание на формирование спецжилфонда для детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, на 2019 год утверждено в количестве 114 жилых помещений.

Информация о жилых помещениях, мероприятия по строительству которых осуществляются Министерством регионального развития в целях формирования спецжилфонда, включается в Республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Алтай.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, равной 33 квадратным метрам, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья.

В 2019-2020 годах спецжилфонд сформирован за счет покупки жилых помещений (Таблица № 4).

Таблица № 4

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений, включенныхв специализированный жилищный фонд для детей-сирот, из них сформированных путем: | 114 | 64 |
| выполнения подрядных работ по строительству многоквартирных домов (жилых домов) | 0 | 0 |
| участия в долевом строительстве многоквартирных домов | 5 | 0 |
| заключения и оформления договоров купли-продажи жилых помещений, в том числе: | 109 | 64 |
| на рынке первичного жилья | 44 | 42 |
| на рынке вторичного жилья | 65 | 22 |

Министерством регионального развития в проверяемом периоде приобретено 123 жилых помещения, в том числе: 114 жилых помещений приобретено в 2019 году, 9 жилых помещений - в 2020 году.

Фактически в 2019 году предоставлены жилые помещения спецжилфонда по договорам найма специализированных жилых помещений 46 детям-сиротам, что составляет 40,4 % от количества жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд в 2019 году.

Министерством экономического развития в 2020 году заключено 83 государственных контракта на приобретение 83 жилых посещений, из них 55 контрактов исполнено, 28 контрактов на исполнении (заключены 21-30.12.2020, срок исполнения до 28.02.2021).

Согласно п. 6, п. 8 Порядков формирования спецжилфонда от 05.08.2013 № 212, от 19.11.2019 № 321 мероприятия по приобретению жилых помещений и мероприятия по строительству жилых помещений в целях формирования спецжилфонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), путем:

- заключения и оформления договоров купли-продажи жилых помещений в соответствии со статьями 549 - 558 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- участия в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- заключения государственных контрактов в соответствии с федеральным законодательством на выполнение подрядных работ по строительству жилых помещений.

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) определялась исходя из стоимости одного квадратного метра, установленной из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям в Республике Алтай на первичном и вторичном рынках, утвержденной Министерством регионального развития и Министерством экономического развития, и не превышала устанавливаемый в соответствии с федеральным законодательством показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Алтай.

Отмечается длительность закупочных процедур, а также отсутствие конкуренции по всем закупкам по приобретению жилых помещений детям-сиротам, государственные контракты заключены с единственными участниками электронных аукционов по максимальной цене, рассчитанной из норматива.

3.2. Проверкой в Министерстве регионального развития установлено следующее.

Министерством регионального развития в 2019 году исполнено 140 783,9 тыс. рублей, или 82,4 % от объема утвержденных бюджетных назначений, из них 54 656,2 тыс. рублей (100 %) - средства федерального бюджета, 86 127,7 тыс. рублей (76,0 %) - средства республиканского бюджета с учетом софинансирования по Соглашению от 10.02.2019 № 073-08-2019-281.

Неисполненные назначения на 01.01.2020 составили в сумме 30 119,4 тыс. рублей, в том числе: 14 072,7 тыс. рублей - законтрактованный остаток, переходящий с 2018 года (на долевое участие в строительстве многоквартирного дома), 11 594,3 тыс. рублей - законтрактованный остаток на приобретение 9 жилых помещений для детей-сирот, 4 452,4 тыс. рублей остаток неиспользованных средств.

По состоянию на 01.10.2020 исполнено 11 594,3 тыс. рублей, неисполненные назначения составили в сумме 14 072,7 тыс. рублей, или 45,2 % от объема утвержденных бюджетных назначений.

По результатам электронных аукционов заключено 119 государственных контрактов на приобретение 123 жилых помещений в целях формирования спецжилфонда на сумму 152 378,2 тыс. рублей, в том числе в 2019 году 140 783,9 тыс. рублей, на 01.10.2020 – 11 594,3 тыс. рублей.

В соответствии с приказами Минстроя России о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года, подлежат применению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Стоимость 1 кв. м. жилья (в рублях) по муниципальным образованиям Республики Алтай на IV квартал 2019 года (39 038 рублей) не соответствует стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения (39 608 рублей), утвержденной приказом Минстроя России от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года».

По пояснению Министерства регионального развития не производилось увеличение стоимости по следующим причинам: 1. В рамках реализации приказа Минстроя России от 21.06.2019 года 353/пр направлено письмо в Минпросвещения РФ с просьбой увеличения объемов субсидий, на которое был получен отказ, увеличение стоимости произошло за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, таким образом после вступления в силу приказа № 553/пр, было не целесообразно вновь обращаться в Минпросвещения РФ. 2. В целях исполнения технического задания на 2019 год по приобретению жилого фонда, специалистами Министерства регионального развития велась на постоянной основе работа по мониторингу рынка недвижимости, работа с потенциальными поставщикамии агентами по недвижимости с целью определения свободного жилого фонда который можно приобрести в рамках стоимости установленной на 2 полугодие 2019 года. В ходе указанных мероприятий специалистами сделаны выводы о достаточной стоимости квадратного метра и о готовности рынка недвижимости на предоставление жилых помещений по установленным ценам. В связи с этим увеличение стоимости 1 кв. м. не требовалось.

В целях актуализации стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в МО «Шебалинский район» приказом Министерства регионального развития от 03.10.2019 № 508-Д внесено изменение в приказ от 13.08.2019 № 405-Д, в части изменения расчетной средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в МО «Шебалинский район» на вторичном рынке на второе полугодие 2019 года с 24 000,0 рублей до 33 845,0 рублей, то есть увеличение стоимости в период с августа по декабрь 2019 года составило 9 845,0 рублей, или на 41,0 %.

В тоже время, приказом Министерства экономического развития от 20.03.2020 № 6-од стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в МО «Шебалинский район» на первое полугодие 2020 года на вторичном рынке установлена в прежнем размере и составила 24 000,0 рублей.

Вышеизложенное ставит под сомнение достоверность и качество проводимого анализа рынка жилых помещений.

В рамках выполнения Соглашения от 10.02.2019 № 073-08-2019-281 Министерством регионального развития в 2019 году заключено 52 государственных контракта (приобретено 52 квартиры) на общую сумму 63 390,5 тыс. рублей (из них 54 656,2 тыс. рублей средства федерального бюджета).

За счет средств республиканского бюджета заключено 67 государственных контрактов (приобретена 71 квартира) на общую сумму 88 987,7 тыс. рублей.

На 1 января 2020 года по трем государственным контрактам от 25.12.2018 № Ф.2018.650967, № Ф.2018.650989, № Ф.2018.650982, заключенным Министерством регионального развития с муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» (далее – МУП «Горно-Алтайское рсу») на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, находящегося в г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3 на общую сумму 20 103,9 тыс. рублей со сроком исполнения обязательств 31 декабря 2019 года, подрядчиком нарушено обязательство по сдачи объектов.

Министерством регионального развития заключены три государственных контракта от 25.12.2018 № Ф.2018.650967, № Ф.2018.650989, № Ф.2018.650982 на приобретение 18 квартир расположенных по адресу: Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3 путем участия в долевом строительстве с муниципальным унитарным предприятием «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» (далее – МУП «Горно-Алтайское рсу»). Общая стоимость квартир по контрактам составляет 20 103,9 тыс. рублей.

Министерством регионального развития 28.12.2018 произведен аванс на общую сумму 6 031,2 тыс. рублей, что составляет 30 % от общей стоимости контрактов.

В соответствии с п. 7.4 государственные контракты вступают в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 07.12.2020 жилые помещения в собственность Республики Алтай не переданы (согласно информации размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru государственные контракты находятся на исполнении).

В нарушение ч. ч. 5 и 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий указанных контрактов меры ответственности к исполнителю за ненадлежащее исполнение условий контрактов Министерством регионального развития не применялись, требования о выплате штрафных санкций в сумме 340,1 тыс. рублей (расчетно) не направлялись.

В ходе проверки Министерством регионального развития направлено письмо директору МУП «Горно-Алтайское рсу» от 25.11.2020 № 8540 с требованием уплаты пени из расчета за каждый день просрочки, с 01.01.2020 по 24.11.2020 в сумме 340,1 тыс. рублей. На момент проверки оплата МУП «Горно-Алтайское рсу» пени за несвоевременное исполнение обязательств в сумме 340,1 тыс. рублей не произведена.

Контрольно-счетной палатой Республики Алтай осуществлен выезд на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3. По состоянию на 05.12.2020 возведены стены 5-ти этажей, начато строительство 6-го этажа (фотографии 1, 2).

| Фото 1.Незавершенное строительство многоквартирного дома по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3 | Фото 2.Незавершенное строительство многоквартирного дома по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3 |
| --- | --- |

В соответствии с вышеизложенным Министерством регионального развития ненадлежащим образом исполнялись бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности использования бюджетных средств, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай на 2019 год и на 2020 год, что привело к неисполнению выделенных в 2019, 2020 годах бюджетных ассигнований в объеме 14 072,7 тыс. рублей. В проверяемом периоде не обеспечено приобретение 18 квартир для детей-сирот путем участия в долевом строительстве МУП «Горно-Алтайское рсу» по государственным контрактам от 25.12.2018 № Ф.2018.650967, № Ф.2018.650989, № Ф.2018.650982.

Необходимо отметить, что ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено ограничение по приобретению (строительству) не более 25 % квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти.

Указанное ограничение также введено ч. 2.1 в ст. 1 Закона Республики Алтай от 26.03.2013 № 12-РЗ.

Таким образом, существует риск нарушения ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ, ч. 2.1 ст. 1 Закона Республики Алтай от 26.03.2013 № 12-РЗ при предоставлении 18 квартир детям-сиротам (33,3%) от общего числа квартир (54) в многоквартирном доме по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3.

Законом Республики Алтай от 24.12.2020 № 86-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Министерству регионального развития увеличены бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 11 687,2 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности).

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Алтай от 01.12.2020 731-р осуществляется подготовка бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Республики Алтай «Многоквартирные жилые дома специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей по пер. Чкалова в г. Горно-Алтайске Республики Алтай» с объемом бюджетных ассигнований в 2020 году 6 220,5 тыс. рублей - разработка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства.

Согласно конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме застройщика КУ РА «Управление капитального строительства» выделяется 4 этапа строительства 9-ти квартирных жилых домов на земельных участках по адресам: г. Горно-Алтайск, пер. Чкалова, д. 11/1, д. 11,  д. 9, д. 7 с предполагаемой (предельной) стоимостью строительства 4-х домов – 50 626,6 тыс. рублей.

# В нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Министерством регионального развития осуществлена приемка результатов, не соответствующих условиям контрактовна поставку жилого помещения (жилого дома):

# от 28.12.2019 № 2019/3944 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.26, кв.1);

# от 06.12.2019 № 2019/3343 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.26, кв.2);

# от 28.12.2019 № 2019/3945 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.26, кв.3);

# от 28.12.2019 № 2019/3943 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.26, кв.4);

# от 29.12.2019 № 2019/3996 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.28, кв.1);

# от 29.12.2019 № 2019/3995 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.28, кв.2);

# от 29.12.2019 № 2019/3994 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.28, кв.3);

# от 28.12.2019 № 2019/3942 (с. Чоя, ул.Солдатская, д.28, кв.4);

# от 17.12.2019 №2019/3702 (с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д. 2).

В соответствии с актами приема-передачи жилых помещений по вышеуказанным государственным контрактам государственный заказчик - Министерство регионального развития удовлетворен качественным состоянием жилого помещения (жилого дома), установленным путем внутреннего их осмотра. При осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему было не сообщено, не обнаружено. Внутриквартирное инженерное (сантехническое, отопительное, электротехническое) оборудование и изделия укомплектованы полностью и находятся в исправном состоянии. Жилое помещение (жилой дом) соответствует показателям, установленным в Техническом задании. Результат исполнения государственного контракта соответствует требованиям государственного контракта.

# Фактически жилые помещения (жилой дом) были переданы детям-сиротам по истечении 6 месяцев после их отнесения к специализированному жилищному фонду Республики Алтай по распоряжениям Министерства экономического развития от 18.03.2020 № 178, от 29.01.2020 № 41.

# Согласно документам, представленным в ходе проверки, специалистами казенного учреждения осуществлен визуальный осмотр жилых помещений по адресам: с. Чоя, ул. Солдатская д. 26, квартиры 1,2,3,4, ул. Солдатская д. 28, квартиры 1,2,3,4, по результатам которого установлено отсутствие тумбы под несущими лагами пола, наличие трещин на стенах, некачественная усадка фундамента, отсутствие облицовки дверных проемов, проход дымохода не изолирован от отделки потолка. Регистрация права оперативного управления казенного учреждения на вышеуказанные объекты в целях дальнейшего предоставления по договорам специального найма детям-сиротам не представлялась возможным до полного устранения выявленных строительных недостатков застройщиком.

Министерство труда 04.03.2020 № 06/01-18/2549 обратилось с претензией в Министерство экономического развития с тем, что в ходе выездного осмотра 03.03.2020 государственного имущества (жилой дом, расположенный по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д. 2) установлены следующие строительные недостатки: отсутствуют оконные откосы, пол покрыт плахой без какой либо обработки, перегородки отсутствуют, отсутствует водопровод и электричество, внутренняя отделка помещения, отсутствует крыльцо, между пазов частично отсутствует утеплитель.

В нарушение п. 4 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Министерством экономического развития распоряжением от 24.01.2020 № 29 к специализированному жилищному фонду Республики Алтай отнесено жилое помещение, расположенное по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д. 2, фактически не пригодное для постоянного проживания граждан.

В дальнейшем распоряжением Министерства экономического развития от 16.03.2020 № 173 отменено распоряжение от 29.01.2020 № 41. Министерством регионального развития приняты меры по устранению строительных недостатков в указанном жилом помещении.

Повторно жилое помещение, расположенное по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д. 2 включено в состав специализированного жилищного фонда Республики Алтай (распоряжение Министерства экономического развития от 29.05.2020 № 447). Договор найма жилого помещения, расположенного по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д. 2, с нанимателем заключен Министерством экономического развития 14.07.2020.

В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязательств государственных контрактов Министерством регионального развития произведена оплата за жилые помещения позднее установленного срока:

- по государственному контракту от 06.03.2019 № Ф.2019.71180 - на 12 дней от установленного срока;

- по государственному контракту от 12.08.2019 № Ф.2019/1761.0008 - на 6 дней от установленного срока.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Министерством регионального развития предоставлен Федеральному казначейству:

акт приема-передачи жилого помещения (жилого дома) от 30.12.2019 № 121, содержащий недостоверную информацию о кадастровом номере и площади приобретаемого жилого помещения (жилого дома) по государственному контракту от 25.12.2019 № 2019/3781;

акт приема-передачи жилого помещения (жилого дома) от 03.12.2019 № 70, платежное поручение (от 19.12.2019 № 875237) не относящийся к государственному контрактуот 22.12.2019 № 2019/3787.

Проверкой установлено, что при формировании формы бюджетной отчетности - Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. № 0503190) Министерством регионального развития:

не учтено приобретенное жилое помещение 47,1 кв.м. Республики Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная д. 1, кв. 4, на сумму 1 288,25 тыс. рублей;

учтен объект по не существующему адресу: жилое помещение 35,7 кв.м. РА, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, д. 69/1 на сумму 1 288,25 тыс. рублей;

не отражен кассовый расход по средствам федерального бюджета на сумму 1 061,04 тыс. рублей по приобретенному жилому помещению 41,5 кв.м. Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, д. 23/3, кв. 12;

отражён неверный кассовый расход на сумму 171,37 тыс. рублей (завышен), по форме № 0503190 указано жилое помещение 36,3 кв.м. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический д. 145, кв. 89 на сумму 1 288,25 тыс. рублей;

отражён неверный кассовый расход на сумму 171,37 тыс. рублей (занижен), по форме № 0503190 указано жилое помещение 35,7 кв.м. Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, д. 69/1, блок-секция № 3, кв. 24 на сумму 1 116,88 тыс. рублей.

Кроме того, имеются неточности в площади, кадастровых номерах, а также в  адресах жилых помещений (наименованиях улиц, номерах домов).

В нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 17, 18, 68 Федерального стандарта от 31.12.2016 № 256н, п. п. 10, 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 173.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Министерством регионального развития допущено искажение данных формы № 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» по гр. 21, 22 «Кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта», в части завышения, занижения, не отражения и излишнего отражения по пяти строкам на общую сумму 6 042,67 тыс. рублей.

3.3. Проверкой в Министерстве экономического развития установлено следующее.

Министерством экономического развития в 2020 году заключено 83 государственных контракта на приобретение 83 жилых посещений на сумму 110 091,5 тыс. рублей (104 797,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 5 294,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета), из них 55 контрактов исполнено (73 490,2 тыс. рублей, в том числе: 68 561,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 4 928,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета), 28 контрактов на исполнении (36 601,3 тыс. рублей, из них 36 235,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 366,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, заключены 21-30.12.2020, срок исполнения до 28.02.2021).

243 аукциона были признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано заявок. По состоянию на 30.12.2020 на электронной площадке РТС Тендер размещено 98 заявок на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

Необходимо отметить имеющиеся проблемы при приобретении (строительстве) жилья для детей-сирот:

отсутствие в достаточных объемах первичного, вторичного жилья (не соответствие предъявляемым требованиям);

острый дефицит жилых помещений на территории города Горно-Алтайска и Майминского района, так как большая часть детей-сирот состоит в списке получателей жилья именно в этих муниципальных образованиях, кроме того большинство детей-сирот, имеющих решение суда о предоставлении жилого помещения, желают получить новую жилье на территории города Горно-Алтайск и отказываются от жилья в других районах Республики Алтай;

отсутствие земельных участков с инженерной инфраструктурой;

ужесточение требований федерального и регионального законодательства в части ограничения приобретения (строительства) не более 25 % общего количества квартир, предоставляемых в одном многоквартирном доме;

низкая стоимость 1 кв. м, учтенная нашему региону Минстроем России при предоставлении субсидий из федерального бюджета (сопоставление со средней стоимостью по Сибирскому Федеральному округу и отдельными регионами в Таблице № 5), которая не соответствует реальной рыночной стоимости жилья, сложившейся в 2020 году (от 48 119 до 54 044 рублей за кв.м).

Таблица № 5

| Среднерыночная стоимость 1 кв. м. | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| средняя по 10 субъектам Сибирского Федерального округа | 39 109,8 | 39 172,8 | 40 513,8 | 41 136,9 | 41 729,6 | 42 346,5 | 42 695,0 | 43 741,8 |
| по Республике Алтай | 33 845,0 | 33 845,0 | 39 038,0 | 39 608,0 | 40 937,0 | 40 937,0 | 42 615,0 | 42 615,0 |
| по Республике Хакасия | 36 039,0 | 36 039,0 | 36 038,0 | 36 039,0 | 36 039,0 | 36 039,0 | 36 039,0 | 37 697,0 |
| по Алтайскому краю | 34 038,0 | 34 038,0 | 34 845,0 | 36 832,0 | 37 931,0 | 38 324,0 | 38 324,0 | 40 087,0 |
| по Новосибирской обл. | 45 802,0 | 45 802,0 | 46 129,0 | 48 301,0 | 48 301,0 | 48 301,0 | 48 301,0 | 48 912,0 |

Вышеуказанные причины приводят к несвоевременному освоению бюджетных средств, а также к случаям строительства жилья низкого качества.

Министерством экономического развития по состоянию на 30.12.2020 освоено 110 091,5 тыс. рублей, или 36,8 % от общего объема доведенных бюджетных ассигнований (298 899,7 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета в сумме 104 797,1 тыс. рублей, или 95,2 %, средства республиканского бюджета с учетом софинансирования по Соглашению от 19.12.2019 № 073-09-2020-465 – 5 294,4 тыс. рублей, или 4,8 %.

В нарушение требований пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в истекшем периоде 2020 года Министерством экономического развития не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 188 808,2 тыс. рублей (298 899,7-110 091,5) ввиду неисполнения обязательств п. 4.3.3 Соглашения от 19.12.2019 № 073-09-2020-465 по достижению значения показателя результативности предоставления субсидии (на 98 единиц).

В ходе проверки (18.12.2020) проведен осмотр жилых помещений, приобретенных для детей-сирот в 2019-2020 гг. в с. Чоя (фотографии 1-4).

| Фото 1. Жилые дома по ул. Солдатской, д.24,26,28 | Фото 2. Жилой дом по ул. Советская, д. 28Б |
| --- | --- |
| Фото 3. Жилой дом по ул. Молодежная, д. 18 «а» | Фото 4. Жилой дом по ул. Ленина д. 16А |

По результатам осмотра выявлены факты, свидетельствующие о признаках неэффективного использования жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Солдатская д. 28 кв. 1, 2, 3, 4; ул. Солдатская д. 26 кв. 1, 3; ул. Солдатская д. 24 кв. 1, 4; ул. Советская д. 28Б общей стоимостью 11 594,3 тыс. рублей, приобретенных за счет средств республиканского бюджета.

Так, в проверяемом периоде Министерством экономического развития передано 12 жилых помещений в с. Чоя по улице Солдатской д. 24, 26, 28 согласно договорам найма жилых помещений, заключенных с детьми-сиротами в марте, июле и августе 2020 года. На момент проведения проверки не используются 8 жилых помещений, что составляет 66,7 % от общего количества приобретенных квартир по ул. Солдатской.

В нарушение п. 10 договора найма от 20.01.2020 № 01-20 в жилом доме принадлежащем по договору сироте, расположенном по адресу: с. Чоя, ул. Советская д. 28Б, проживает постороннее лицо, не являющееся нанимателям данного жилого помещения.

Ненадлежащее использование или даже невселение вквартиры сказывается насохранности жилых помещений. Жилые помещения в зимний период времени простаивают, тем самым приходит в негодность система отопления и водоотведения, соответственно будет необходим дополнительный ремонт и потребуются дополнительные расходы.

Министерством экономического развития контроль за сохранностью и использованием по назначению специализированного государственного жилищного фонда Республики Алтай, установленный пп.  я22) п. 9 Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20.11.2014 № 332, не осуществлен надлежащим образом, что подтверждается следующими фактами: в 8 из 12 квартирах жилых домов, расположенных в с. Чоя по улице Солдатской д. 24, д. 26, д. 28 не проживают наниматели, более месяца дома отключены от электрических сетей; на стенах имеются трещины, из-за перепада температур на окнах образуется конденсат и мокнут стены; не проведено электричество для потолочного освещения; жилые помещения в зимний период времени простаивают, тем самым приходит в негодность система отопления и водоотведения, наниматель проживает не по адресу указанному в договоре найма, а в соседней квартире.

При осмотре жилых помещений (21.12.2020), приобретенных для детей-сирот в 2019 году, расположенных по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Советская д. 69/1, кв. 15; ул. Советская, д. 69/1, блок-секция № 3, кв. 42; ул. Есенина, д. 2, нанимателем жилого помещения по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Советская д. 69/1, кв. 15 высказана жалоба по поводу протекания крыши в одной из комнат и провисания натяжного потолка.

Согласно информации, представленной на результаты контрольного мероприятия в возражениях министра экономического развития Республики Алтай, следует, что специалистами Министерства экономического развития и КУ РА «Управление социальной поддержки населения Чойского района» проводится работа с нанимателями жилых помещений, расположенных в с. Чоя по улице Солдатской д. 24, д. 26, д. 28 в целях сохранности государственной собственности.

3.4. Проверкой в Министерстве труда установлено следующее.

В нарушение п. 39 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, годовой Отчет о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» за 2019 год Министерством труда не размещен на официальном сайте.

Информация о достижении целевых показателей госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» за 2019 год представлен в Таблице № 6.

Таблица № 6

| № показателя | Целевые показатели | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по отчету о реализации государственной программы | Факт по результатам проверки |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детей» |
| 2.4 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 122 | 122 | 46 |
| 2.5 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) Справочно:на 2018 год показатель составляет 328 | Чел. | 380 | 380 | 362 |
| Основное мероприятие 2.4 «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 2.4.1 | Доля детей-сирот и лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения | % | 10,1 | 9,6 | 3,6 |

В Отчете о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» за 2019 год по целевым  показателям 2.4 и 2.5 подпрограммы «Охрана семьи и детей», а также целевому показателю 2.4.1 основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» указаны недостоверные данные об их достижении.

# В ходе проверки установлено, что фактически детям-сиротам по договорам найма жилых помещений предоставлено 46 жилых помещений, что подтверждается данными Сведений о выявленных и устройство детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (ф. № 103-рик).

# По данным Отчета о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» доля детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений, в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, составляет 9,6 %.

Согласно произведенному Контрольно-счетной палатой Республики Алтай расчету доля детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, составила 3,6 %.

# По данным Отчета о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» целевой показатель 2.5 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)», составил 380 человек.

# Сопоставлением данных о фактически переданных жилых помещениях в 2019 году с данными Перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение к Соглашению от 10.02.2019 № 073-08-2019-281), установлено, что целевой показатель 2.5 составил 362 человека.

В соответствии с п. 54 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденных приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 189-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п от 29.10.2015 (действовали до 01.07.2020), в докладе приводятся основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году.

В докладе о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» за 2019 год Министерством труда приведена информация о приобретении 122 жилых помещений, информация о переданных жилых помещенияхдетям-сиротам отсутствует.

В нарушение требований, установленных п.п. 13 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 45 разд. VI Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, Министерством труда в адрес в Министерства финансов Республики Алтай и  Министерство экономического развития представлен Отчет о реализации государственной программы за 2019 год, содержащий недостоверные данные (завышенные) в части достижения целевых показателей подпрограммы «Охрана семьи и детей» и основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

показатель подпрограммы 2.4 «Доля детей и лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»завышен на 6,0 % (9,6-3,6);

показатель подпрограммы 2.5 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями» завышен на 76 человек (122-46);

показатель основного мероприятия 2.4.1 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)» завышен на 18 человек (52-34).

В соответствии с вышеизложенным указанное в докладе о реализации государственной программы значение коэффициента результативности (0,97) основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также неверно (не соответствует действительности), так как в соответствии с п. 13 Методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Алтай», утвержденной приказом Министерства экономического развития № 170-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п от 21.10.2016, значение коэффициента результативности основного мероприятия равно 0.

3.5. В проверяемом периоде в отношении Министерства труда и Министерства экономического развития возбуждены исполнительные производства об обязанности предоставить детям-сиротам из специализированного жилищного фонда Республики Алтай по договорам найма жилое помещение на территории Республики Алтай.

По вынесенным судебным решениям с Министерства труда и Министерства экономического развития назначено взыскание государственной пошлины и понесенные по делу судебные расходы.

# Кроме того, за несвоевременное исполнение решений суда Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай внесены постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренные ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) (в размере 30,0 тыс. рублей по каждому). Министерству труда внесено 258 постановлений (в 2019 году – 195, в 2020 году – 63), Министерству экономического развития – 54.

# Также по решению суда выносились постановления о взыскании с должников исполнительского сбора в связи с неисполнением требований в добровольном порядке (в размере 50,0 тыс. рублей по каждому, при подаче министерствами искового заявления размер исполнительского сбора уменьшался до 37,5 тыс. рублей).

На исполнение обязательств по судебным решениям и постановлениям Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай (на реализацию иных мероприятий в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Алтай) утверждены бюджетные ассигнования Министерству труда на 2019 год в объеме 6 842,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 2 444,4 тыс. рублей, Министерству экономического развития в объеме 3 050,6 тыс. рублей.

Министерством труда в 2019 году бюджетные назначения по вышеуказанным расходам исполнены в сумме 6 837,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2020 исполнение составило в сумме 2 344,4 тыс. рублей.

Министерством экономического развития по состоянию на 01.12.2020 исполнено 114,6 тыс. рублей, неисполненные назначения составили в сумме 2 936,0 тыс. рублей.

По данным официального сайта Федеральной службы судебных приставов России в отношении Министерства экономического развития по состоянию на 08.12.2020 возбуждено 178 исполнительных производств, в том числе 40 неоплаченных, из них по постановлениям о взыскании исполнительного сбора - 39, по исполнительному листу по взысканию государственной пошлины - 1.

Выводы

1. По состоянию на 01.01.2019 в Республике Алтай 1736 человек из числа детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше состояли на учете как нуждающиеся в обеспечении специализированными жилыми помещениями, в том числе 1272 человека достигли 18-летнего возраста и имеют право на его получение, на 01.01.2020 – 1797 человек, в том числе 1331 человек достигли 18-летнего возраста и имеют право на его получение, на 01.12.2020 – 1792 человека, в том числе 1380 человек достигли 18-летнего возраста и имеют право на его получение.

# 2. Сравнительный анализ госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», содержащей мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем, показал, что показатели не взаимоувязаны с задачей по сокращению сроков ожидания детьми-сиротами получения жилья, так доля предоставления жилья от находящихся в списке определена на уровне 10,1 % в 2019 году, 11,1 % в 2020 году.

3. В нарушение п. 12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, целевой показатель 2.5 на 2020 год госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» не установлен на основе показателя результативности использования субсидии по соглашению (181 человек), заключенному с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на предоставление жилых помещений детям-сиротам от 19.12.2019 № 073-09-2020-465.

4. Анализ исполнения в 2019-2020 годах государственных полномочий по обеспечению жильем детей сирот органами государственной власти Республики Алтай показал низкий уровень их реализации.

В 2019 году по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлено детям-сиротам 46 жилых помещений, что составляет 3,5 % от числа имеющих право на его получение, в 2020 году – 118, что составляет 8,6 % от числа имеющих право на его получение.

Проблемами приобретения (строительства) жилья для детей-сирот являются:

отсутствие в достаточных объемах первичного, вторичного жилья (не соответствие предъявляемым требованиям);

острый дефицит жилых помещений на территории города Горно-Алтайска и Майминского района, так как большая часть детей-сирот состоит в списке получателей жилья именно в этих муниципальных образованиях, кроме того большинство детей-сирот, имеющих решение суда о предоставлении жилого помещения, желают получить новую квартиру на территории города Горно-Алтайск и отказываются от жилья в других районах Республики Алтай;

отсутствие земельных участков с инженерной инфраструктурой;

ужесточение требований федерального и регионального законодательства в части ограничения приобретения (строительства) не более  25 % общего количества квартир, предоставляемых в одном многоквартирном доме;

низкая стоимость 1 кв. м, учтенная нашему региону Минстроем России при предоставлении субсидий из федерального бюджета (42 615,0 рублей за кв.м), которая не соответствует реальной рыночной стоимости жилья, сложившейся в 2020 году (от 48 119 до 54 044 рублей за кв.м).

5. На 1 января 2020 года по трем государственным контрактам от 25.12.2018 № Ф.2018.650967, № Ф.2018.650989, № Ф.2018.650982, заключенным Министерством регионального развития с муниципальным унитарным предприятием «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, находящегося в г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3 на общую сумму 20 103,9 тыс. рублей со сроком исполнения обязательств 31 декабря 2019 года, подрядчиком нарушено обязательство по сдачи объектов.

6. В нарушение ч. ч. 5 и 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий указанных контрактов меры ответственности к исполнителю за ненадлежащее исполнение условий контрактов Министерством регионального развития не применялись, требования о выплате штрафных санкций в сумме 340,1 тыс. рублей (расчетно) не направлялись.

7. Министерством регионального развития ненадлежащим образом исполнялись бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности использования бюджетных средств, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай на 2019 год и на 2020 год, что привело к неисполнению выделенных в 2019, 2020 годах бюджетных ассигнований в объеме14 072,7 тыс. рублей. В проверяемом периоде не обеспечено приобретение 18 квартир для детей-сирот путем участия в долевом строительстве МУП «Горно-Алтайское рсу» по государственным контрактам от 25.12.2018 № Ф.2018.650967, № Ф.2018.650989, № Ф.2018.650982.

8. В связи с установленным федеральным и региональным законодательством ограничением по приобретению (строительству) не более 25 % квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме при предоставлении 18 квартир детям-сиротам (33,3 %) от общего числа квартир (54) в многоквартирном доме по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, д. 3 существует риск нарушения ч. 7 ст. 8Федерального законаот 21.12.1996 № 159-ФЗ, ч. 2.1 ст.1 Закона Республики Алтай от 26.03.2013 № 12-РЗ.

# 9. В нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Министерством регионального развития осуществлена приемка результатов, не соответствующих условиям девяти контрактов, заключенных в декабре 2019 года на поставку жилых помещенийс. Чоя, ул. Солдатская, д.26, кв. 1-4, д. 28 кв. 1-4, жилого дома  с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д.2.

10. В нарушение п. 4 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Министерством экономического развития распоряжением от 24.01.2020 № 29 к специализированному жилищному фонду Республики Алтай отнесено жилое помещение, расположенное по адресу: с. Кызыл-Озек, ул. Есенина, д. 2, фактически не пригодное для постоянного проживания граждан.

11. В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязательств государственных контрактов Министерством регионального развития произведена оплата за жилые помещения позднее установленного срока:

- по государственному контракту от 06.03.2019 № Ф.2019.71180 - на 12 дней от установленного срока;

- по государственному контракту от 12.08.2019 № Ф.2019/1761.0008 - на 6 дней от установленного срока.

12. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Министерством регионального развития предоставлен Федеральному казначейству:

акт приема-передачи жилого помещения (жилого дома) от 30.12.2019 № 121, содержащий недостоверную информацию о кадастровом номере и площади приобретаемого жилого помещения (жилого дома) по государственному контракту от 25.12.2019 № 2019/3781;

акт приема-передачи жилого помещения (жилого дома) от 03.12.2019 № 70, платежное поручение (от 19.12.2019 № 875237) не относящийся к государственному контрактуот 22.12.2019 № 2019/3787.

13. В нарушение ч. 1. ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. п. 17, 18, 68 Федерального стандарта от 31.12.2016 № 256н, п. п. 10, 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 173.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Министерством регионального развития допущено искажение данных формы № 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» по гр. 21, 22 «Кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта», в части завышения, занижения, не отражения и излишнего отражения по пяти строкам на общую сумму 6 042,67 тыс. рублей.

14. В нарушение требований пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в истекшем периоде 2020 года Министерством экономического развития не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 188 808,2 тыс. рублей (298 899,7-110 091,5) ввиду неисполнения обязательств п. 4.3.3 Соглашения от 19.12.2019 № 073-09-2020-465 по достижению значения показателя результативности использовании субсидии на 98 единиц.

15. Выявлены факты, свидетельствующие о признаках неэффективного использования жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Солдатская д. 28 кв. 1, 2, 3, 4; ул. Солдатская д. 26 кв. 1, 3; ул. Солдатская д. 24 кв. 1, 4; ул. Советская д. 28Б общей стоимостью 11 594,3 тыс. рублей, приобретенных за счет средств республиканского бюджета.

16. Министерством экономического развития контроль за сохранностью и использованием по назначению специализированного государственного жилищного фонда Республики Алтай, установленный пп.  я22) п. 9 Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 20.11.2014 № 332, не осуществлен надлежащим образом, что подтверждается следующими фактами: в 8 из 12 квартирах жилых домов, расположенных в с. Чоя по улице Солдатской д. 24, д. 26, д. 28 не проживают наниматели, более месяца дома отключены от электрических сетей; жилые помещения в зимний период времени простаивают, тем самым приходит в негодность система отопления и водоотведения; один из нанимателей проживает не по адресу, указанному в договоре найма, а в соседней квартире.

17. В нарушение п. 39 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, годовой Отчет о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» за 2019 год Министерством труда не размещен на официальном сайте.

18. В нарушение требований, установленных п.п. 13 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 45 разд. VI Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, Министерством труда в адрес в Министерства финансов Республики Алтай и Министерство экономического развития представлен Отчет о реализации госпрограммы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» за 2019 год, содержащий недостоверные (завышенные) данные в части достижения целевых показателей подпрограммы «Охрана семьи и детей» и основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

показатель подпрограммы 2.4 «Доля детей и лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» завышен на 6,0 %;

показатель подпрограммы 2.5 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями» завышен на 76 человек;

показатель основного мероприятия 2.4.1 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)» завышен на 18.

В соответствии с вышеизложенным указанное в докладе о реализации государственной программы значение коэффициента результативности (0,97) основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также неверно (не соответствует действительности), так как исчисленное значение коэффициента результативности основного мероприятия равно 0.

19. На исполнение обязательств по судебным решениям и постановлениям Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай по  предоставлению детям-сиротам жилых помещений Республика Алтайежегодно несет значительные расходы, так в 2019 году расходы составили в сумме 6 842,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2020 в сумме 2 459,0 тыс. рублей (взыскание государственной пошлины и судебных расходов, понесенных детьми-сиротами, административные штрафы, взыскание исполнительского сбора).

Предложения

1. Направить отчет контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в органах исполнительной власти Республики Алтай, для информации:

- в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;

- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

2. Направить представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в органы исполнительной власти Республики Алтай.

3. Направить копию отчета контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Прокуратуру Республики Алтай.

4. Направить копию отчета контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай.

# Footnotes

утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 17.08.2018 № 268

пп. 14.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», п. 8 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ

Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 № 316, утратил силу с 17.05.2019; Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 10.04.2019 № 101 , утратил силу с 15 июня 2020 года

до 18.11.2019 действовал Порядок формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 05.08.2013 № 212

по данным единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 267-ФЗ (ред. 25.12.2018), начало действия - 01.01.2019

в ред. Закона Республики Алтай от 18.06.2019 года № 39-РЗ, начало действия - 29.06.2019

извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 22.12.2020 № 0177200000920004749

данные единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

средняя цена по г. Горно-Алтайску за 3 квартал 2020 года по данным официального сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (akstat.gks.ru)

с учетом государственных контрактов, исполнение которых завершается в феврале 2021 года

в соответствии с Методикой расчета целевых показателей государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», утвержденной приказом Минтруда РА от 06.05.2016 П/176